
附件2
评分细则表

	评标方法：综合评分法（新价格分算法）
	

	综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
价格分计算方法：
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。


		序号
	评分项
	权重

	一
	价格部分
	10

	二
	技术部分
	53

	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	1
	项目实施方案及相关合理化建议
	12
	专家评分
	1. 评审内容：
投标人提供的材料须包括：
1）项目实施方案；
2）项目进度计划；
3）进度控制措施；
4）相关合理化建议。
2.评审标准：
具备以上4项内容，如果全部满足得8分，满足任意3项得6分，满足任意2项得4分，满足任意1项得2分，未满足不得分。
在此基础上，专家根据具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
1）项目实施方案：内容完整，涵盖施工工艺流程、施工方法、技术要点等，针对本项目（仓库消防设施安装修复）的现场实际情况有具体分析，方案切实可行的，评审为优，加1分；基本完整，有主要施工方法和流程描述，但缺乏对本项目现场条件的针对性分析的，评审为中，加0.5分；照搬通用模板，无本项目针对性内容，或方案明显不可行的，评审为差，不得分。
2）项目进度计划：以横道图或网络图形式呈现，各工序时间节点清晰，与工期要求（30日）匹配，关键线路明确的，评审为优，加1分；以文字或简单表格形式呈现，主要工序时间节点基本合理，但与工期要求的对应关系不够明确的，评审为中，加0.5分；缺失或时间节点与工期要求严重冲突的，评审为差，不得分。
3）进度控制措施：具体，包含人员安排、材料供应保障、工序衔接、延误应对预案等，可操作性强的，评审为优，加1分；有基本安排，但内容较笼统，缺乏具体的应对预案的，评审为中，加0.5分；缺失或仅有原则性表述，无可操作性的，评审为差，不得分。
4）相关合理化建议：不少于2条，且紧密结合本项目特点，具有实际参考价值（如优化管线走向、减少施工对仓库运营的影响等）的，评审为优，加1分；1条，有一定参考价值但针对性一般的，评审为中，加0.5分；无合理化建议或建议与本项目无关的，评审为差，不得分。

	2
	项目重点难点分析及合理化建议
	12
	专家评分
	1.评审内容：
投标人提供的材料须包括：
1）全面分析符合本项目相关重点难点；
2）有针对性的提出重点难点的应对措施。
2.评审标准：
项目重点难点分析及应对措施具备以上2项内容，如果全部满足得8分，满足任意1项得4分，未满足不得分。
在此基础上，评审组根据具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
1）重点难点分析：准确全面，紧密结合本项目（中心仓库消防设施安装修复）的实际情况，至少识别出2个及以上关键重点难点（例如：与现有施工项目交叉作业的安全协调、原有消防管线的检测与接驳、烟感器及喷淋头安装位置的布局优化、配管敷设路径受限或需穿越既有结构等），评审为优，加2分；基本合理，能识别本项目的主要难点（至少1个），但分析深度一般，部分内容与本项目现场实际情况结合不够紧密，评审为中，加1分；照搬通用模板，未结合本项目特点，或识别的难点与本项目实际情况明显不符，评审为差，不得分。
2）应对措施：针对性强，对每个识别出的重点难点均有具体、可操作的解决方案，技术路线清晰，责任分工明确，时间安排合理，评审为优，加2分；有基本思路，但部分措施缺乏可操作性或针对性不足，未做到逐条对应所分析的重点难点，评审为中，加1分；缺失，或仅有原则性表述（如加强管理、严格把关等），无可执行性，评审为差，不得分。

	3
	服务质量（安全、环保）保障措施
	10
	专家评分
	1.评审内容：
投标人提供的材料须包括：
1）项目质量管理；
2）项目安全管理；
3）项目环保管理。
2.评审标准：
具备以上3项内容，如果全部满足得6分，满足任意2项得4分，满足任意1项得2分，未满足不得分。
在此基础上，评审组根据具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
1）项目质量管理：建立完整的质量保证体系，明确质量目标（如一次性验收合格），涵盖材料进场检验、隐蔽工程验收、工序交接检查、竣工自检等关键环节，责任落实到人，且有质量通病预防措施（如配管连接密封性、烟感器地址编码准确性、喷淋头安装间距及垂直度等针对性控制要点）的，评审为优，加1.5分；有基本的质量管理安排，能覆盖主要工序的检验要求，但缺乏针对性的质量控制要点或责任分工不够明确的，评审为中，加1分；仅提供通用质量承诺，无具体管理措施，或内容与本项目无关的，评审为差，不得分。
2）项目安全管理：制定专项安全施工方案，针对本项目涉及的电工作业、高处作业、动火作业（如有）等危险工序有明确的安全防护措施，有现场安全检查制度、安全教育培训安排及应急预案，且充分考虑仓库环境（如货物堆放区防火隔离、施工用电与仓库既有线路的安全距离等）的，评审为优，加1.5分；有安全管理的基本内容，包含一般性安全措施和注意事项，但缺乏针对本项目特点的危险源识别和专项防护方案的，评审为中，加1分；缺失安全管理内容，或仅有“确保安全”等原则性表述，无可操作性的，评审为差，不得分。
3）项目环保管理：有具体的文明施工及环境保护措施，包括施工废弃物分类收集与清运、减少施工噪音及粉尘对仓库环境的影响、材料包装物回收等，措施切实可行的，评审为优，加1分；有简单的环保或文明施工承诺，但措施较笼统，缺乏具体执行方式的，评审为中，加0.5分；未提供环保管理内容，或内容完全照搬模板、与本项目现场条件无关的，评审为差，不得分。

	4
	拟采用设备（材料）的性能（节能环保情况）及质量可靠性
	9
	专家评分
	1.评审内容：
投标人提供的材料须包括：
1）主要材料设备选型及技术参数；
2）质量保证措施；
3）供货及投入计划。
2.评审标准：
具备以上3项内容，如果全部满足得6分，满足任意2项得4分，满足任意1项得2分，未满足不得分。
在此基础上，评审组根据具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
1）主要材料设备选型及技术参数：列明拟采用的烟感探测器、喷淋头、配管等主要材料的品牌、规格型号、技术参数，说明是否匹配大楼现有消防主机，是否满足国家消防产品标准及项目设计要求。提供产品合格证或消防产品认证证书（CCCF认证）的，评审为优，加1分；提供部分资料但不全的，评审为中，加0.5分；未提供或参数明显不满足要求的，评审为差，不得分。
2）质量保证措施：说明主要材料的采购来源、进场检验、运输保管等质量管控安排。内容完整合理、针对性强的，评审为优，加1分；内容基本完整但较笼统的，评审为中，加0.5分；内容简单或缺失的，评审为差，不得分。
3）供货及投入计划：列明设备材料的采购周期、到货时间节点、与施工进度的衔接安排。计划合理、能保证工期需求的，评审为优，加1分；计划基本合理但不够详细的，评审为中，加0.5分；未提供或明显不可行的，评审为差，不得分。

	5
	应急方案
	5
	专家评分
	1.评审内容：
投标人提供的材料须包括：
（1）应急响应时间；
（2）应急预案。
2.评审标准：
具备以上2项内容，如果全部满足得3分，满足任意一项得1.5分，未满足不得分。
在此基础上，评审组根据具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审。
1）应急响应时间：明确承诺接到通知后到达现场的具体时限（如几小时内响应、几小时内到场），且时间要求合理可行的，评审为优，加1分；响应时间基本明确但时限偏长或表述模糊的，评审为中，加0.5分；未明确响应时间或承诺明显不可行的，评审为差，不得分。
2）应急预案：内容完整，且针对本项目（中心仓库消防设施安装修复）可能发生的突发情况（如施工期间误触发烟感报警、喷淋管道试压漏水等）有具体应对措施，评审为优，加1分；有主要内容但较简单，缺乏针对本项目特点的专项处置措施，或部分要素缺失的，评审为中，加0.5分；缺失或仅有原则性表述（如及时处理、立即抢修等），无可执行性的，评审为差，不得分。

	6
	项目承诺
	5
	专家评分
	1.评审内容
投标人须提供项目完成（服务期满）后的服务承诺，内容包括但不限于：
1）承诺中标后严格履行合同及采购文件约定的全部服务内容；
2）承诺项目验收后，采购人如有问题需要咨询，提供免费的技术咨询服务；
3）承诺提供明确的售后响应方式（如响应时限、联系渠道、服务期限等）。
（二）评审标准
专家根据投标人响应内容的完整性和具体程度进行评审：
1）三项内容均提供，且售后响应方式具体明确（如明确售后联系人、响应时限、服务期限等），得5分；
2）三项内容均提供，但售后响应方式表述较简单，缺乏具体执行细节的，得3分；
3）仅提供部分内容，或承诺表述笼统、缺乏可操作性的，得1分；
4）未提供或内容与本项目无关的，得0分。

	三
	商务部分
	32

	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	1
	同类项目业绩情况
	12
	专家评分
	1.评审内容
自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来，投标人承接过消防安全隐患整改或消防设施维修改造项目，每提供1个有效业绩得3分，本项最高得12分。
2.评审标准
须提供合同关键信息页复印件，需清晰体现项目名称、项目内容、合同甲乙双方、签订时间等关键信息。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	2
	技术团队配置
	10
	专家评分
	1.评审内容
1）技术负责人：拟投入本项目技术负责人具备机电工程或消防相关专业中级工程师及以上职称得6分；具备机电工程或消防相关专业助理工程师职称得4分。
2）项目负责人同类业绩：拟派项目经理或现场负责人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，每担任过1个已完工的类似消防项目的项目负责人得2分，最高4分。
2.评审标准
1）人员职称须提供有效期内证书复印件，业绩须提供对应项目合同、竣工验收等可佐证项目负责人岗位的证明材料；
2）所有拟投入本项目人员须提供近3个月社保缴纳证明；证书过期、专业不符、岗位佐证不全、无社保佐证的，对应单项不予计分；
3）资料缺失、模糊不清、无法核实真实性的，专家不予计分。

	3
	安全生产及质量管理体系
	10
	专家评分
	1.评审内容
投标人具备有效的ISO质量管理体系认证、安全生产管理体系认证相关认证证书，每具备1项有效认证得5分，本项最高得10分；证书不在有效期内、未年审、无法核验的不得分。
2.评审标准
须提供有效期内的认证证书复印件，同时提供国家认监委官网（http://www.cnca.gov.cn/）可查询的认证信息截图（须清晰体现官网溯源信息），所有资料加盖投标人公章。未按要求提供、资料模糊缺失、无法核验的，本项不得分。

	四
	诚信部分
	5

	1
	诚信情况
	5
	专家评分
	1.评审内容
投标人存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3号）列明的一般行政处罚信息、一般违法失信记录信息的，本项不得分，不存在上述情形的本项得5分。投标人无需提供任何证明材料，评标过程中由工作人员向评审委员会提供供应商诚信查询结果。
2.评分依据
查询渠道：通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳信用网”“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及财政主管部门认定的其他渠道查询供应商信用信息，信用信息以开标当日的查询结果为准。




	

	


注：
1.每一项的得分均不能超过该项最高分值。
2.缺项则该项为0分或不合格为0分。
[bookmark: _GoBack]3.价格部分、技术部分、商务部分、诚信部分为针对项目具体情况设置项目，累加满分为100分。
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